芜湖经开区智能网联汽车及零部件产业园建设工程-厂前

明渠项目及厂前区景观绿化工程

澄清公告

各潜在投标人：

现就“芜湖经开区智能网联汽车及零部件产业园建设工程-厂前明渠项目及厂前区景观绿化工程”（项目编号：AHCX2023YL035），澄清如下:

竞争谈判文件第三章：采购需求付款说明修改为：

- 本项目无工程预付款，工程总款70%为施工款，30%为养护款。

- 施工款的进度款按月支付，支付当月完成工程量的60%。工程竣工验收后，付至工程施工款的97%，工程施工款中余款3%作为质保金，待养护期满后且无质量争议一次性付清。

- 工程款支付方式为转账或银票。工程款单次支付金额在10万-50万元之间（不含50万元），需开具支付金额10%承兑汇票，单次支付金额在50万元及以上（含50万元），需开具支付金额20%承兑汇票，期限均为3个月。

- 工程竣工验收后2年为养护期，养护期结束经移交验收合格，养护款一次性付清。

注: 竞争性谈判文件其他内容不变，本次公告内容作为本项目竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力，请各投标人及时查看。

采购人：芜湖城市园林集团有限公司

代理机构：安徽城讯工程造价咨询有限公司

2023年08月26日